Tổng hợp công việc — Ninh Trang

Crawl production, kiểm kê form/hộp thoại, dự án rebuild Angular + NestJS

# 1. Tóm tắt

Đã crawl toàn bộ 18 module của hệ thống Ninh Trang ở chế độ chỉ đọc: cấu trúc màn hình, bộ lọc, form, hộp thoại, quy tắc nghiệp vụ, trạng thái rỗng và liên kết. Mọi kết quả được ghi thành 20 tài liệu markdown trong thư mục docs/crawl của dự án.

Phần lớn số liệu production đang trống (không có đơn, phiếu, lệnh sản xuất, mặt hàng), nên chưa kiểm chứng được công thức báo cáo, bảng kết quả, luồng trạng thái thật và các phiếu in. Để hoàn thiện, cần môi trường staging có dữ liệu thử (phương án A). Staging chưa được cung cấp.

Song song, đã dựng xong frontend Angular (đã chạy và kiểm thử trên trình duyệt) và scaffold backend NestJS + Prisma, nhưng backend chưa được xác nhận build do lỗi cài đặt Prisma.

# 2. Phạm vi và nguyên tắc làm việc

- Nguồn: https://ninhtrang-frontend-production.up.railway.app (production, đăng nhập bởi chủ tài khoản).

- Chế độ chỉ đọc: không bấm Lưu, Tạo, Xoá, Duyệt, Chốt, Ngừng, không tải file (Xuất Excel), không gửi form thật.

- Form tạo mới và form sửa chỉ được mở để đọc các trường, sau đó huỷ bằng Huỷ hoặc Escape.

- Mình không tự nhập mật khẩu vào trang production. Phiên đăng nhập do chủ tài khoản thực hiện, và mình làm việc qua Chrome của bạn.

- Không chép giá trị mẫu trông giống dữ liệu thật (số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản) vào tài liệu.

# 3. Các luồng và sự kiện đã thực hiện

## 3.1 Đăng nhập và truy cập

- Lần đầu: trình duyệt Claude đang ở màn hình đăng nhập, mình không nhập thông tin đăng nhập vào production.

- Bạn đăng nhập trong trình duyệt Claude, sau đó chuyển sang Chrome của bạn (phương án 2) vì phiên trong trình duyệt Claude không đồng bộ.

- Phiên hết hạn nhiều lần; trang tự chuyển về /dang-nhap, mình yêu cầu bạn đăng nhập lại.

## 3.2 Crawl từng module

- Đi qua menu bên trái, mở từng trang danh sách, đọc bộ lọc, cột, trạng thái rỗng, nút hành động.

- Mở form tạo mới và form sửa, đọc các trường, gợi ý, bắt buộc, giá trị mặc định, sau đó huỷ.

- Mở một số hộp thoại (tạo chuyến, thêm/sửa xe, thẻ, người dùng, tài khoản tiền, đổi mật khẩu, gắn thẻ) và đóng lại.

- Đọc chi tiết khách hàng, chi tiết chuyến giao hàng, sổ chi tiết công nợ phải thu, sổ công nợ NCC.

- Đọc 21 báo cáo, từ menu báo cáo, ghi tên, tiêu đề, bộ lọc, quy tắc nghiệp vụ trong chân trang.

## 3.3 Những thao tác không thực hiện

- Không lưu bất kỳ form nào, không xoá, không sửa dữ liệu.

- Không bấm Xe về kho, Lưu chi phí chuyến, Ngừng theo dõi, Ngừng hợp tác, Ngừng dùng.

- Không mở phiếu soạn hàng, phiếu giao hàng, biên bản đối chiếu (có thể kích hoạt hộp in của trình duyệt).

- Không tải file Excel.

# 4. Kết quả crawl theo module

| # | Module | Trạng thái | Tài liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan | Xong (cấu trúc, liên kết) | 01-tong-quan.md |
| 2 | Báo cáo | Xong (21/21 báo cáo, chưa có số liệu) | 02-bao-cao.md |
| 3 | Hàng hoá | Xong (form thêm đầy đủ; nhập Excel và định mức chưa mở được) | 17-hang-hoa.md |
| 4 | Tồn kho | Xong (cấu trúc) | 03-ton-kho.md |
| 5 | Phiếu kho | Xong (4 form lập phiếu) | 03-ton-kho.md |
| 6 | Lệnh sản xuất | Xong (cấu trúc) | 04-san-xuat.md |
| 7 | Nhà cung cấp | Xong (danh sách, form thêm/sửa, chi tiết, lập phiếu chi) | 05-nha-cung-cap.md |
| 8 | Đơn nhập hàng | Xong (cấu trúc) | 06-don-nhap-hang.md |
| 9 | Công nợ phải trả | Xong (cấu trúc, rỗng) | 07-cong-no-phai-tra.md |
| 10 | Khách hàng | Xong (danh sách, form thêm/sửa, chi tiết, lập phiếu thu) | 08-khach-hang.md |
| 11 | Đơn hàng bán | Xong (cấu trúc, form lập đơn, gắn thẻ); chưa có đơn để xem chi tiết | 09-don-hang-ban.md |
| 12 | Chuyến giao hàng | Xong (danh sách, tạo chuyến, chi tiết); chưa xem đơn trong chuyến | 10-chuyen-giao-hang.md |
| 13 | Danh mục xe | Xong (thêm, sửa) | 11-danh-muc-xe.md |
| 14 | Công nợ phải thu | Xong (danh sách, sổ chi tiết) | 12-cong-no-phai-thu.md |
| 15 | Phiếu thu chi | Xong (2 form, loại thu chi, tài khoản tiền) | 13-phieu-thu-chi.md |
| 16 | Tuổi nợ | Xong (cấu trúc, rỗng) | 14-tuoi-no.md |
| 17 | Thiết lập | Xong (công ty, thẻ, người dùng, chức vụ & phân quyền) | 15-thiet-lap.md |
| 18 | Toàn cục | Xong (layout, đăng nhập, định dạng, lỗi) | 16-toan-cuc.md |

# 5. Lỗi và mâu thuẫn ghi nhận

| # | Vị trí | Nội dung | Cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo Thẻ kho | Tiêu đề và ghi chú hiển thị của Giá mua biến động | Kiểm tra lại trên bản sao; xác nhận lỗi |
| 2 | Tổng quan › Đơn chờ xác nhận | Trỏ tới status=PENDING, trang đơn bán gọi là Chờ sản xuất | Thống nhất tên trạng thái |
| 3 | Tổng quan › Công nợ quá hạn | Mở Tuổi nợ mặc định là phải trả, tên thẻ không nói rõ | Làm rõ hoặc đổi mặc định |
| 4 | Khách hàng › Địa chỉ giao hàng | Form báo chưa khai báo được; trang chi tiết có Thêm địa chỉ (không mở được) | Nạp danh mục Phường/Xã hoặc sửa thông báo |
| 5 | Chuyến giao hàng › Tài xế | Ô tài xế nhập tự do; bộ lọc dùng danh sách người dùng | Thống nhất nguồn tài xế |
| 6 | Phiếu kho › Loại phiếu | Có loại Nhập trả về trong bộ lọc, không có trong menu lập phiếu | Xác minh nguồn sinh phiếu |
| 7 | Công nợ phải thu › Sổ chi tiết | Dấu phát sinh (âm) và còn lại (dương) ngược nhau cho phiếu trả trước | Thống nhất quy ước dấu |
| 8 | Thiết lập › Chức vụ | Có quyền thêm/sửa/xoá chức vụ, không có nút trên giao diện | Xác minh có ẩn theo quyền không |
| 9 | Báo cáo | Không có báo cáo công nợ phải trả trong menu | Bổ sung hoặc xác nhận có chủ ý |
| 10 | Đăng nhập | Phiên hết hạn chuyển về /dang-nhap không có thông báo | Bổ sung thông báo phiên hết hạn |
| 11 | Người dùng (bản thân) | Sửa và đặt lại mật khẩu không phản hồi với tài khoản đang đăng nhập | Kiểm tra với tài khoản khác |

# 6. Khác biệt giữa app gốc và thiết kế backend hiện tại

- Lệnh sản xuất: trạng thái thật là Nháp, Đang sản xuất, Hoàn thành, Đã huỷ. Thiết kế dùng CHO_DUYET, DANG_SAN_XUAT, HOAN_TAT, HUY.

- Đơn nhập hàng: 6 trạng thái (Nháp, Đã gửi NCC, Nhận một phần, Đã nhận đủ, Hoàn tất, Huỷ). Thiết kế hiện có 5 giá trị khác tên.

- Đơn bán: 8 trạng thái, gồm Chờ sản xuất, Đang sản xuất, Chờ giao hàng, Trả toàn bộ. Thiết kế thiếu các trạng thái này.

- Đơn bán có Người nhận và Số điện thoại người nhận riêng. Thiết kế chưa có.

- Chuyến giao hàng có trạng thái Xe về kho và khối chi phí riêng (không ghi sổ quỹ).

- ID trên URL là chuỗi kiểu cuid. Thiết kế dùng UUID.

- Đối trừ công nợ khi lập phiếu thu/chi có hai chế độ: tự động (cũ nhất trước) hoặc chọn tay. Thiết kế chưa có.

# 7. Kiểm kê form và hộp thoại

Đã mở và đọc: tạo chuyến, thêm/sửa xe, thêm/sửa thẻ, thêm người dùng, thêm/quản lý tài khoản tiền, đổi mật khẩu, gắn thẻ, thêm và sửa khách, thêm và sửa nhà cung cấp, lập đơn nhập, lập đơn bán, 4 loại phiếu kho, phiếu thu, phiếu chi, lập phiếu thu/chi từ khách hoặc NCC, thông tin công ty, form thêm hàng hoá.

Chưa mở được hoặc cố ý không thử:

| Hành động | Lý do |
| --- | --- |
| Nhập hàng hoá (Excel) | Làm treo tab trình duyệt nhiều lần, nghi là hộp chọn file hệ điều hành |
| Nhập định mức | Chưa bấm được do lần thử cùng tab bị treo |
| Sửa tài khoản tiền | Sau khi bấm, tab không chụp được màn hình (treo) |
| Sửa / đặt lại mật khẩu (người dùng đang đăng nhập) | Không có phản hồi |
| Thêm địa chỉ giao hàng, Thêm khách nhanh (đơn bán) | Không có phản hồi |
| Phiếu soạn hàng, phiếu giao hàng, biên bản đối chiếu | Là bản in, có thể kích hoạt hộp in |
| Xoá thẻ, Xe về kho, Lưu chi phí chuyến, Ngừng theo dõi/hợp tác/dùng | Thay đổi dữ liệu hoặc trạng thái |
| Lập lệnh sản xuất | Không tìm được nút trong app (chỉ có lối tắt từ đơn bán) |

# 8. Sự cố kỹ thuật trong quá trình làm việc

- Tab trình duyệt bị treo khi bấm Tạo chuyến (lần đầu), Nhập hàng hoá (nhiều lần), Sửa tài khoản tiền. Mỗi lần mở tab mới để làm tiếp.

- Lần bấm đầu tiên sau khi tải trang thường không mở được dropdown hoặc menu; cần bấm lại.

- Một số lệnh đăng nhập bằng Chrome và phiên Claude không dùng chung, cần đăng nhập ở cả hai nơi khi chuyển công cụ.

# 9. Dự án rebuild (Angular + NestJS)

## 9.1 Frontend Angular

- Vị trí: D:\Work\QuanLyBanHang-NinhTrang\frontend. Angular 22, standalone components, đủ 20 route trùng với app gốc.

- Đã có: layout sidebar, dữ liệu mock (MockDataService), các form chính (hàng hoá, khách, đơn bán với dòng hàng động), trang đăng nhập demo, ma trận phân quyền.

- Đã build thành công (ng build) và chạy trên localhost:4300, đã kiểm thử đăng nhập, dashboard, form đơn bán, trang phân quyền.

- Bảng màu đã đổi sang tông xanh (primary #2563EB), có biến cho trạng thái thành công, cảnh báo, nguy hiểm, thông tin, cả chế độ tối.

- Chưa làm: kết nối API thật (vẫn dùng mock), các màn danh sách/chi tiết còn ở mức khung, xuất Excel và báo cáo chưa có tính toán.

- Lưu ý: thư mục có thể chứa dist/ và node_modules/, không phải mã nguồn.

## 9.2 Backend NestJS + Prisma

- Vị trí: D:\Work\QuanLyBanHang-NinhTrang\backend. NestJS 12 (ESM/NodeNext, import phải có đuôi .js).

- Đã có: schema Prisma (24 bảng), seed (quyền, 7 chức vụ, kho, nhóm hàng, tài khoản tiền, admin), auth JWT, guard phân quyền theo mã quyền, module Products và Customers hoàn chỉnh làm mẫu, file .env.example.

- Chưa xác nhận build: npm install của Prisma chưa hoàn tất. npm mặc định cài prisma@8.0.0-rc.19 (bản preview có CLI khác, không có lệnh generate/migrate như kế hoạch). Đã có ý định ghim prisma@7.10.0 nhưng lệnh bị dừng giữa chừng. Trạng thái node_modules hiện chưa rõ.

- Chưa làm: 18 module còn lại (theo mẫu products), migration đầu tiên, kiểm thử API, cấu hình Railway.

- Lưu ý bảo mật: .env.example có JWT_SECRET và SEED_ADMIN_PASSWORD mặc định; phải đổi trước khi triển khai.

## 9.3 Tài liệu kế hoạch

- docs/backend-plan.md: mẫu module backend, quy tắc nghiệp vụ, kế hoạch triển khai.

- docs/deployment-plan.md: triển khai trên Railway (Postgres, API, frontend tĩnh), migration, bí mật cần đổi.

# 10. Chưa làm và điều kiện còn thiếu

| Hạng mục | Điều kiện để làm tiếp |
| --- | --- |
| Bảng kết quả (tồn, phiếu, đơn, lệnh SX, công nợ, tuổi nợ) | Cần dữ liệu thử trên staging (phương án A) |
| Chi tiết đơn bán, đơn nhập, lệnh SX, phiếu kho | Cần dữ liệu thử |
| Luồng trạng thái thật (đơn, chuyến, lệnh SX, đơn nhập) | Cần thao tác ghi trên staging |
| Công thức và số liệu của 21 báo cáo | Cần dữ liệu để đối chiếu |
| Nhập Excel hàng hoá, nhập định mức | Cần bạn mở thử và cho biết cột file mẫu |
| Phiếu in (soạn hàng, giao hàng, đối chiếu) | Cần staging hoặc bạn chụp lại |
| Staging có dữ liệu thử | Cần URL staging và xác nhận tách biệt với production |
| Backend build và migration | Cần ghim prisma@7.10.0 và cài đặt lại |

# 11. Cần bạn xem và quyết định

- Duyệt 10 lỗi/mâu thuẫn ở mục 5, đặc biệt mục 2 và 4.

- Xác nhận chấp nhận danh sách còn thiếu ở mục 10 hoặc cung cấp staging.

- Quyết định phiên bản Prisma (đề xuất 7.10.0) và có cài lại backend không.

- Xác nhận quy ước dấu công nợ và trạng thái đơn bán trước khi làm backend.

- Đổi mật khẩu admin đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

# 12. Bảo mật và lưu ý

- Mật khẩu admin đã được dán trong cuộc trò chuyện nhiều lần. Nên đổi ngay.

- Các ô mẫu trong form tài khoản ngân hàng chứa giá trị giống dữ liệu thật; không đưa giá trị này vào placeholder khi rebuild.

- Trong backend, JWT_SECRET và mật khẩu seed phải đổi trước khi chạy ngoài máy local.

# 13. Danh mục tài liệu đã lưu

| Tệp | Nội dung |
| --- | --- |
| docs/crawl/00-strategy.md | Chiến lược, phạm vi, nguyên tắc chỉ đọc |
| docs/crawl/00-tong-hop.md | Tổng hợp crawl, lỗi, khác biệt, cần dữ liệu |
| docs/crawl/01 đến 17 | Chi tiết từng module |
| docs/crawl/18-kiem-ke-hop-thoai.md | Kiểm kê hộp thoại và form |
| docs/crawl/19-hop-thoai-bo-sung.md | Hộp thoại và form mở thêm |
| docs/crawl/PROGRESS.md | Bảng tiến độ |
| docs/backend-plan.md, docs/deployment-plan.md | Kế hoạch backend và triển khai |
| README.md, frontend/, backend/ | Dự án rebuild |